Приложение №2к постановлению местной администрации МО Остров Декабристов от 25.08.2014г. № 36

(с изменениями и дополнениями Постановлением местной администрации МО Остров Декабристов от 31.10.2016г. № 53

УТВЕРЖДАЮ:

глава местной администрации МО Остров Декабристов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И.Алёшин

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

**Комиссия по внутреннему муниципальному финансовому контролю**

**местной администрации внутригородского муниципального образования**

**Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов**

**АКТ**

№03-ВК от «14» октября 2016 года

**«Целевое использование средств, выделенных на исполнение**

**контракта по благоустройству»** (выборочно)

**Основание для проведения контрольного мероприятия**: п.3 Приложения №1 к Распоряжению местной администрации от 02.02.2016 №08/р «О плане работы Комиссии по внутреннему муниципальному финансовому контролю местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» Распоряжениеот 29.09.2016г. №108-ВФК/р **«**О назначении проведения Комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов контрольного мероприятия»

**Объект контроля**: главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств – местная администрация МО Остров Декабристов (далее – МА).

**Метод контроля**: проверка

(проверка, ревизия, обследование)

**Форма контроля**: предварительный

(предварительный, последующий)

**Способ осуществления контроля**: плановый

(плановый, внеплановый)

**Сроки проведения проверки**: 31 октября 2016 года.

**Перечень документов, подлежащих проверке**: Постановление от 07.12.2016г. №35 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год», Постановление МА от 15.07.2016г. №23, Договор №15 на распиловку и утилизацию древесины поваленных и аварийных деревьев от 19 июля 2016 года (далее – Договор №15), локальная смета к Договору №15, Акт о приемке выполненных работ от 20 июля 2016 года №А-1 по Договору №15, Акт выполненных работ №02 от 13.04.2016 года. Муниципальный контракт №383785 на выполнение работ по благоустройству территории от 24.02.2016г., наличие протоколов обследования зеленых насаждений, по результатам которого производится санитарные рубки, реконструкция зеленых насаждений, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников.

**В результате проверки установлено:**

1.Постановлением МА от 15.07.2016г. №23 на распиловку и утилизацию древесины поваленных и аварийных деревьев из резервного фонда МА выделено средств в сумме 80,3 тыс. рублей. Заключен договор №15 от 19 июля 2016 года на сумму 80 263,00 рубля. Локальная смета к договору №15 составляет в сумме 80 267,73 рублей. Акт о приемке выполненных работ от 20 июля 2016 года №А-1 на сумму 80 267,73 рублей. Стоимость работ в соответствии с КС-3 составила 80 267,73 рубля. Оплата платежным поручением (№492382 от 25.07.2016г.) произведена в сроки, установленные договором №15. Нарушений не выявлено.

2. Постановлением от 07.12.2016г. №35 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2016 год» на проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения запланировано бюджетных средств в сумме 3000,0 тыс. рублей (код целевой статьи 600 00 00304). Стоимость цены контракта с учетом понижения цены составила 26 226 290, 73 рубля. В соответствии с Актом о приемке выполненных работ №02 от 13.04.2016 года ООО «Клен» выполнило работы по проведению санитарных рубок зеленых насаждений на территориях внутриквартального озеленения (далее – работы) с учетом коэффициента перерасчета на сумму 2955076,05 рублей. Работы выполнены по адресам: Декабристов 8-10, Железноводская ул. 20-22-24, , Железноводская ул.10-12, Железноводская ул.15, Железноводская ул. 58, пр.Кима 4, пр.Кима 7/19 пр.Кима11, пр.Кима 13, пр.Кима 28, пр.Кима 26, пер.Каховского 5а-5б, пер.Каховского 7, Кораблестроителей ул.29/1-29/2, Кораблестроителей ул.29/2-29/4, Кораблестроителей ул. 37, Кораблестроителей 39, Кораблестроителей ул. 46, Наличная ул.40/4, Наличная ул.51, Капитанская ул.д.3-д.5, Морская наб.43, Морская наб.41, Кораблестроителей ул.35, Наличная 51, пер.Каховского 10, Железноводская ул. 7, Кораблестроителей ул.29/5, Наличная ул. 40/7, Наличная ул. 40/5.

3. Оплата платежным поручением №365865 от 14.04.2016 года в сумме 2955076,05 рублей произведена в сроки, установленные муниципальным контрактом №383785 от 24.02.2016г. Нарушений не выявлено.

 **По результатам проверки выполнения работ по целевому использованию средств, выделенных на исполнение муниципального контракта по благоустройству №365865 от 14.04.2016 по проведению санитарных рубок, удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО Остров Декабристов и Договора №15 на распиловку и утилизацию древесины поваленных и аварийных деревьев нарушений не выявлено.**

Объяснения объекта/субъекта внутреннего муниципального финансового контроля в случае выявления нарушений (ошибок, недостатков, нарушений): \_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Акт составлен на двух листах.

Документы, используемые для проведения контрольного мероприятия, имеются на бумажном носителе и в электронном виде в виде фотодокументов. Ответственный за хранение фотодокументов – Кузовенкова И.Н.

Председатель Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.Н.Кузовенкова)

Члены Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.А.Николаев)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (К.В.Трофимов)